附件

“清废行动”问题整改台账

| 序号 | 省辖市 | 问题来源 | 点位地址 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时限 | 整改完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济源市 | 卫星影像 | 坡头镇泰山村西北侧土坡 | 坡头镇泰山村西北侧一山坡，周围村庄群众将生活垃圾倾倒在此处，约300立方米，60吨。 | 生活垃圾由坡头镇泰山村村委组织清理至垃圾中转站，对原地面进行覆土平整。 | 5月20日前 | 5月12日完成清理并覆土平整。 |  |
| 2 | 济源市 | 信访举报 | 承留镇小南姚村 | 承留镇小南姚村口南侧排洪沟内河道淤泥，约2000立方米，3600吨。 | 由河南三建建设集团有限公司安排内部人员自行覆土和清理 | 5月22日前 | 5月22日已覆土清理完毕。 |  |
| 3 | 济源市 | 信访举报 | 思礼镇小虎汽车维修服务中心 | 小虎汽车维修服务中心修理车间后侧院落存在废弃汽车零部件堆放，属一般固废。 | 要求企业于5月31日前，对该点位存放的一般固废先期进行集中堆放，后建立一般固废存放间。 | 5月31日前 | 小虎汽车维修服务中心于维修车间东南侧建立固废暂存间，后侧院落露天堆放废弃零部件已全部转移至固废间内。 |  |
| 4 | 济源市 | 信访举报 | 五龙口镇东逯寨村北 | 2022年3月15日执法人员现场检查，发现东逯寨村东沁阳市山坡、东逯寨村北济源市龙腾纳米复合材料有限公司北侧、焦柳线南侧三处堆存有黄色不明物料，呈粉块状，无味，现场对不明物料取样监测。监测结果判定以上位于济源市境内二处点位堆存的不明物料为有砷类、镉类浸出毒性的危险废物。2022年3月24日，执法人员会同五龙口镇政府工作人员对周边进一步排查，发现东逯寨村两处新的堆存点，四处点位共堆存面积622.27平方米。 | 案件移交公安机关； 示范区生态环境局2022年4月11日对五龙口镇政府送达关于妥善处置东逯寨村北倾倒危险废物的函，要求镇办配合采取临时覆盖等措施防止流失造成二次污染； 3、济源市生态环境局固管中心联系济源海中环保科技有限责任公司并委托其对东逯寨村北倾倒危废点位进行清理处置。 | 7月底前 | 1、案件已移交公安机关进一步侦破； 2、示范区生态环境局2022年4月11日对五龙口镇政府送达关于妥善处置东逯寨村北倾倒危险废物的函，要求镇办配合采取临时覆盖等措施防止流失造成二次污染； 3、济源市生态环境局固管中心已联系济源海中环保科技有限责任公司并委托其对东逯寨村北倾倒危废点位进行清理处置，目前正在清理中。 |  |